工作日志

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 工作内容 | 关键词 |
| 2022年3月24日的软工课堂上 | 这堂课上我们进行了会议，组长分配了本周的任务。我们先对本周的工作内容进行讨论，共同研究了scrum方法的开发文档。由刘诗婷整理了有关scrum开发方法的讨论结果。 | 工作内容讨论  Scrum  任务分配 |
| 2022年3月28日 | 按照实验指导的要求，小组成员首先对ch3 习题12进行小组讨论，依据书上的工作量模型应用例子估算了自己项目的初始工作量，并且进行了个人的工作量的分配和规划。 | 工作量估算 |
| 2022年3月29日 | 集体讨论了第三章的课堂习题11，挖掘了本项目中可能存在的各种风险，由我负责整理，主要有需求变更风险、沟通不良风险、进度风险、技术风险、团队成员协作风险、人员流动风险等十几个风险。同时，我对于这些可能的风险进行了风险分级以及应对预案。 | 风险管理 |
| 2022年3月30日 | 我们对项目的可行性分析报告进行了进一步完善，加入了项目的风险预案等，仔细修改了部分内容，由赵一帆同学进行完善。 | 可行性报告 |
| 2022年4月2号 | 每人说明了个人工作的进度、工作量，本周组长汇总并建立了项目跟踪表。 | 工作总结 |