工作日志

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 工作内容 | 关键词 |
| 2022年3月24日的软工课堂上 | 这堂课上我们进行了会议。我作为本周的组长，分配了本周的任务。我们先对本周的工作内容进行讨论，共同研究了scrum方法的开发文档，对其有了一个大致的概念。然后我分配了这周的任务，交由刘诗婷整理有关scrum开发方法的讨论结果，陈文盼整理工作量估算的结果，史子涵整理风险管理分析，赵一帆整理有关可行性报告的部分并提交，我最后再进行总结整合。 | 工作内容讨论  Scrum  任务分配 |
| 2022年3月28日 | 我们团队针对第三章的课堂习题12进行了集体讨论，形成了集体的答案，参考课本中皮卡地里电视广告销售系统的工作量模型实例，进行了项目的初始工作量估算，并且由此对个人的工作量进行分配和规划。 | 工作量估算 |
| 2022年3月29日 | 我们相约集体讨论了第三章的课堂习题11，分析了现在项目中可能存在的各种风险，并对于这些可能的风险都进行了风险分级以及应对预案，以期可以应对未来可能发生的各种风险，维持本项目的稳定发展。由史子涵同学对此进行了记录。 | 风险管理 |
| 2022年3月30日 | 我们对项目的可行性分析报告进行了进一步完善，加入了项目的风险预案等，仔细修改了部分内容，由赵一帆同学进行完善。 | 可行性报告 |
| 2022年4月2号 | 作为本周工作的总结，我们建立了项目跟踪表，记录了每个人工作量、里程碑、工作进度，以便于记录各人的工作完成情况，之后的每周都将依据实际情况对其进行更新。另外，团队每个成员都完成了自己的工作日志，我作为本周组长完成了本周的团队实验报告。 | 工作总结 |